
                                       合同编号：              
消防工程合同书 

发包人（甲方）：                         

承包人（乙方）：                         

签约日期：   2016  年      月      日
签约地点：     青岛李沧
消防工程合同书

发包人（甲方）：                                    
承包人（乙方）：                                      
经甲、乙双方共同协商，甲方将 本项目喷淋系统、报警系统施工，消防手续办理 工程项目委托乙方。

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其它相关法律法规，为明确双方权利义务关系，经协商达成以下合同协议，共同遵守。

工程内容和承包范围

工程名称：                                                   
工程地址：                                                

承包范围：   本项目的喷淋系统、报警系统施工，消防手续办理。                                                       
工程工期
工期： 工期以项目预付款到账为准（具体以装修结束日期为准）                            

工期延误。对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

工程质量变化和设计变更。

一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工，累计超过８小时。

不可抗力。

甲方代表同意给予顺延的其它情况。

乙方应以上情况发生后3天内，就延误的原因和因此造成的时间延误向甲方代表提出书面报告，甲方在收到报告7天内予以书面确认答复。
非上述原因，工程不能按期竣工，所产生的延期费用均由乙方承担，给甲方造成损失的，甲方有权主张相应赔偿。

承包方式及工程造价

本工程采用的承包方式：

           固定总价（包工包料、含税金）                                                             

 工程造价：根据工程承包内容及范围，经甲、乙双方共同商定并确认 （含税金）。

付款方式：□转账/□现金

乙方以甲方汇款的户头出具相应的有效收款凭据。

甲方支付尾款后，乙方5日内给甲方开具全额发票。

合同期限内双方将合同权利义务概括转移给其分公司、子公司或者关联公司的，双方应当配合在其后开具的发票或收据中相应地更改抬头信息或者双方协商重新签订合同。

工程价款的支付

合同签订后，甲方即支付给乙方合同总价的30%，即 币壹万柒 整）作为工程预付款。

乙方图纸设计完毕，甲方即支付给乙方合同总价的20%，即 ¥ ：人民币壹 元整）。

乙方取得图纸合格意见书，甲方即支付给乙方合同总价的30% ，即 ¥ 
乙方取得消防竣工合格意见书，甲方即支付给乙方合同总价的20% ，即 ¥ 元整）。 (本合同终止)

五、双方责任
（一）甲方的责任：

提供本项目电子版图纸。

按照合同约定向乙方支付合同价款。

提供甲方三证（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）复印件、法人身份证复印件、联系人身份证复印件，以上复印件均需加盖公章。

配合乙方提供真实有效报审资料，如因甲方问题，产生一切后果甲方自己承担。
（二）乙方的责任：

按照合同规定期限取得消防竣工合格证。
工程验收

        1.     乙方施工完毕10日内，甲方无验收，视工程验收合格；如甲方及时验收，需  出具工程验收合格凭证且需双方现场负责人签字确认。

 2.     乙方及时完成合同承包工程的施工，非合同约定内容由甲方负责（含消防管道泄水试压费用），与乙方无关。

七、其

它

合同预付款到达乙方账户、需甲方提供的资料齐全，即合同开始履行日，合同生效。

本合同未尽事宜，双方本着实事求是原则协商，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

合同履行中的争议，双方应协商解决；协商不能解决的，由工程所在地人民法院管辖。

本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份，传真件或扫描件同具法律效益。
本合同由双方签字盖章后生效，工程竣工，双方合同约定义务履行完毕后失效。

附件1：报价单

附件2：报手续需甲方提供的资料

附件3：甲方开票信息确认表

甲    方：                           乙    方：         

联 系 人：                           联 系 人：                            

电　　话：                           电　　话：                             

附件1
附件2

附件3

甲方开发票信息确认表

公司名称：                                 
税务登记号：                               
公司地址：                                 
联系电话：                                 

账户：                                     
开户行：                                   

发票邮寄地址及联系人：                     

